# 1. Phạm vi chức năng nên chốt

Người xem

- xem trang chủ

- xem danh sách game

- tìm kiếm game

- lọc theo thể loại

- xem chi tiết game

- bấm chơi game

Người dùng đăng nhập

- bình luận game

Developer

- gửi game mới

- sửa game của mình

- xem danh sách game đã gửi

Admin

- quản lý category

- xem game chờ duyệt

- approve / reject game

# 2. Kiến trúc WordPress dự kiến

Theme

Theme chỉ lo:

- header

- footer

- trang chủ

- archive game

- single game

- các page template

Plugin riêng

Plugin lo:

- tạo custom post type game

- tạo taxonomy game_category

- thêm meta field cho game

- xử lý submit game từ frontend

- xử lý moderation

- giới hạn quyền developer

Nghĩ đơn giản là:

- theme = phần nhìn

- plugin = phần chức năng

Cách này đẹp hơn đưa hết vào functions.php.

# 3. Cấu trúc file nên dùng

wordpress/

└── wp-content/

├── themes/

│   └── gamestore-theme/

│       ├── style.css

│       ├── functions.php

│       ├── header.php

│       ├── footer.php

│       ├── index.php

│       ├── front-page.php

│       ├── archive-game.php

│       ├── single-game.php

│       ├── page-submit-game.php

│       ├── page-my-games.php

│       ├── page-login.php

│       ├── page-register.php

│       ├── page-dashboard.php

│       ├── page-play-game.php

│       ├── template-parts/

│       │   ├── game-card.php

│       │   ├── game-search-form.php

│       │   └── game-meta.php

│       └── assets/

│           ├── css/

│           │   └── main.css

│           ├── js/

│           │   └── main.js

│           └── images/

│

└── plugins/

└── gamestore-core/

├── gamestore-core.php

└── includes/

├── post-types.php

├── taxonomies.php

├── roles.php

├── meta-fields.php

├── submit-handler.php

├── moderation.php

├── query-filters.php

├── shortcodes.php

└── helpers.php

OR:

GameStoreGBA/

└── wp-content/

├── themes/

│   └── gamestore-theme/

│       ├── style.css

│       ├── functions.php

│       ├── header.php

│       ├── footer.php

│       ├── index.php

│       ├── front-page.php

│       ├── archive-game.php

│       ├── single-game.php

│       ├── page-submit-game.php

│       ├── page-my-games.php

│       ├── page-login.php

│       ├── page-register.php

│       ├── page-dashboard.php

│       ├── page-play-game.php

│       ├── template-parts/

│       │   ├── game-card.php

│       │   ├── game-search-form.php

│       │   └── game-meta.php

│       └── assets/

│           ├── css/

│           │   └── main.css

│           ├── js/

│           │   └── main.js

│           └── images/

│

└── plugins/

└── gamestore-core/

├── gamestore-core.php

├── includes/

│   ├── post-types.php

│   ├── taxonomies.php

│   ├── roles.php

│   ├── meta-fields.php

│   ├── submit-handler.php

│   ├── moderation.php

│   ├── query-filters.php

│   ├── shortcodes.php

│   ├── play-render.php

│   └── helpers.php

└── assets/

├── css/

│   └── core.css

├── js/

│   └── core.js

└── emulatorjs/

├── index.html

├── data/

└── ...cac file EmulatorJS...

# 4. Chức năng các file chính dự kiến

Trong theme

front-page.php

Trang chủ:

- game mới

- game nổi bật

- thanh tìm kiếm

- category

archive-game.php

Trang danh sách game:

- lặp danh sách game

- filter category

- search

single-game.php

Trang chi tiết game:

- ảnh bìa

- mô tả

- category

- nút chơi

page-play-game.php

Trang chạy game GBA:

- nhúng emulator

- load ROM tương ứng

page-submit-game.php

Form gửi game từ frontend cho developer

page-my-games.php

Danh sách game của developer hiện tại

template-parts/game-card.php

Card game dùng lại nhiều nơi

Trong plugin

gamestore-core.php

File plugin chính, include các file còn lại

post-types.php

Khai báo custom post type:

- game

taxonomies.php

Khai báo taxonomy:

- game_category

roles.php

Tạo role:

- game_developer

meta-fields.php

Các field của game:

- short description

- cover image

- rom file/path

- status

- reject reason

submit-handler.php

Xử lý form frontend submit game

moderation.php

Xử lý duyệt:

- Pending

- Approved

- Rejected

query-filters.php

Chỉ cho ngoài store hiện game Approved

helpers.php

Hàm phụ trợ:

- lấy status

- kiểm tra quyền

- lấy metadata

# 5. Dữ liệu game nên giữ ở mức tối giản

Mỗi game chỉ cần các thông tin này:

- Tên game

- Slug

- Mô tả ngắn

- Mô tả chi tiết

- Ảnh bìa

- Category

- ROM path hoặc ROM file

- Trạng thái:

  - Pending

  - Approved

  - Rejected

- Lý do từ chối

- Người đăng

- Ngày tạo

Trong WordPress, phần lớn sẽ là:

- post_title

- post_name

- post_content

- featured image

- taxonomy category

- custom meta fields

# 6. Kế hoạch theo tuần

Tuần 1 — Cài nền tảng + dựng phần public

Mục tiêu: web chạy được, có game list và detail.

Làm:

- cài XAMPP

- cài WordPress local

- tạo theme gamestore-theme

- tạo plugin gamestore-core

- tạo custom post type game

- tạo taxonomy game_category

- làm front-page.php

- làm archive-game.php

- làm single-game.php

- tạo card game dùng chung

- làm search và lọc category cơ bản

Kết quả:

- có trang chủ

- có trang danh sách game

- có trang chi tiết game

Tuần 2 — User + Developer submit

Mục tiêu: có tài khoản và gửi game.

Làm:

- cấu hình login/register

- tạo role game_developer

- làm page submit game

- làm page my games

- cho developer tạo game ở trạng thái Pending

- thêm meta fields:

  - short description

  - rom path

  - status

  - reject reason

- upload ảnh bìa

Kết quả:

- developer đăng nhập

- gửi game được

- xem game của mình được

Tuần 3 — Admin duyệt + play game GBA + hoàn thiện

Mục tiêu: có luồng đầy đủ.

Làm:

- admin xem game Pending

- approve / reject

- chỉ hiện Approved ngoài public

- làm page play game

- nhúng emulator GBA

- nối ROM vào từng game

- thêm comment

- chỉnh giao diện

- test toàn bộ

Kết quả:

- user vào xem game

- developer đăng game

- admin duyệt game

- game approved chơi được

# 7. Luồng sử dụng nên là

Luồng 1: Khách

- vào trang chủ

- tìm game

- bấm vào chi tiết

- bấm chơi nếu game đã duyệt

Luồng 2: Developer

- đăng nhập

- vào trang submit

- nhập thông tin game

- gửi lên

- game ở trạng thái Pending

- chờ admin duyệt

Luồng 3: Admin

- vào dashboard

- xem danh sách Pending

- approve hoặc reject

- nếu approve thì game hiện ra ngoài store