# Kế hoạch project App GBAStore

# A.Flutter

# 1. Mục tiêu của project

Project này gồm 2 phần chính:

- Flutter app: làm giao diện mobile, danh sách game, chi tiết game, điều hướng màn hình

- EmulatorJS: chạy giả lập GBA trong trang web, sau đó Flutter mở bằng WebView

Tức là app không tự viết máy giả lập GBA, mà:

- Flutter quản lý giao diện

- EmulatorJS lo phần chạy ROM

# 2. Kế hoạch theo tuần

Mình chia theo kiểu 3 tuần để dễ làm đồ án, dễ báo cáo, và không bị quá nặng.

## Tuần 1: Nền tảng project + giao diện cơ bản

Mục tiêu

Hoàn thành bộ khung app Flutter và các màn hình chính, chưa cần chạy game thật.

Việc cần làm

1. Tạo project Flutter

- tạo project gba_flutter_app

- cấu hình pubspec.yaml

- thêm assets:

  - images

  - data

  - roms

2. Tạo cấu trúc thư mục

- models

- screens

- widgets

- services

- routes

- emulator_web

3. Tạo model game

- game_model.dart

- định nghĩa thông tin game như:

  - id

  - tên game

  - ảnh bìa

  - thể loại

  - tên file ROM

4. Tạo dữ liệu mẫu

- assets/data/games.json

- thêm vài game mẫu để hiển thị danh sách

5. Tạo điều hướng app

- app_routes.dart

- khai báo đường dẫn các màn hình:

  - splash

  - home

  - library

  - detail

  - play

  - import rom

  - save states

  - settings

6. Làm các màn hình giao diện cơ bản

- splash_screen.dart

- home_screen.dart

- library_screen.dart

- game_detail_screen.dart

- settings_screen.dart

7. Làm widget dùng lại

- game_card.dart

- app_button.dart

Kết quả cuối tuần 1

App đã có thể:

- mở app

- đi từ splash sang home

- xem danh sách game

- bấm vào game để xem chi tiết

- chuyển giữa các màn hình

## Tuần 2: Đọc dữ liệu game + nhúng EmulatorJS

Mục tiêu

Làm phần quan trọng nhất: từ danh sách game bấm vào và mở được màn hình chơi game.

Việc cần làm

1. Viết service đọc game

- game_service.dart

- đọc file games.json

- parse JSON thành danh sách GameModel

2. Gắn dữ liệu thật vào Home và Library

- Home hiển thị game nổi bật hoặc game gần đây

- Library hiển thị toàn bộ danh sách game

3. Làm play_screen.dart

- dùng WebView

- mở trang emulator_web/index.html

4. Chuẩn bị thư mục emulator_web

- thêm file index.html

- thêm thư mục data của EmulatorJS

- thêm roms

5. Cấu hình index.html

- cấu hình EJS_core = "gba"

- cấu hình EJS_gameUrl

- kiểm tra EmulatorJS load được ROM

6. Viết emulator_service.dart

- tạo URL emulator theo game được chọn

- ví dụ:

  - game Pokemon → truyền ROM pokemon_emerald.gba

- service này giúp play_screen.dart không bị viết cứng

7. Nối game_detail_screen.dart với play_screen.dart

- từ màn chi tiết game

- bấm nút Play

- chuyển qua màn Play

- truyền thông tin ROM tương ứng

Kết quả cuối tuần 2

App đã có thể:

- đọc dữ liệu game từ JSON

- hiển thị game ra màn hình

- bấm Play

- mở emulator bằng WebView

- chạy được game GBA

## Tuần 3: Hoàn thiện chức năng phụ và tối ưu báo cáo

Mục tiêu

Bổ sung các phần hỗ trợ để project đầy đủ hơn, đẹp hơn, dễ demo hơn.

Việc cần làm

1. Làm import_rom_screen.dart

- giao diện thêm ROM

- có thể làm ở mức đơn giản:

  - nhập tên game

  - chọn file ROM hoặc giả lập thao tác import

- nếu chưa làm file picker thật thì có thể để mức mô phỏng giao diện

2. Làm save_states_screen.dart

- hiển thị danh sách save state

- trước mắt có thể là dữ liệu mẫu

- nếu muốn nâng cao thì lưu local JSON hoặc local storage

3. Hoàn thiện settings_screen.dart

- giao diện cài đặt:

  - âm thanh

  - theme

  - hiển thị nút điều khiển

  - đường dẫn ROM

4. Hoàn thiện giao diện

- chỉnh màu

- chỉnh khoảng cách

- bổ sung ảnh mặc định

- loading khi mở game

- empty state khi chưa có game

5. Kiểm tra luồng sử dụng

- Splash → Home

- Home → Library

- Library → Game Detail

- Game Detail → Play

- Home/Library → Settings

- Home/Library → Import ROM

- Game Detail → Save States

6. Viết README hoặc nội dung báo cáo

- mô tả chức năng từng màn hình

- giải thích cấu trúc project

- nêu công nghệ sử dụng:

  - Flutter

  - WebView

  - EmulatorJS

  - JSON assets

Kết quả cuối tuần 3

App hoàn chỉnh ở mức đồ án:

- có giao diện

- có danh sách game

- có trang chi tiết

- có trang chơi game

- có import ROM

- có save states

- có settings

- có thể demo được luồng đầy đủ

# 3. Tóm tắt kế hoạch ngắn gọn theo tuần

Tuần 1

- tạo project

- chia cấu trúc thư mục

- làm model

- làm dữ liệu mẫu

- làm giao diện các màn hình cơ bản

- làm route

Tuần 2

- đọc dữ liệu JSON

- hiển thị danh sách game

- nhúng EmulatorJS

- làm play_screen

- chạy ROM bằng WebView

Tuần 3

- làm import ROM

- làm save states

- làm settings

- hoàn thiện UI

- kiểm thử luồng

- chuẩn bị báo cáo

# 4. Giải thích cấu trúc file

gba_flutter_app/

│

├─ assets/

│  ├─ images/

│  ├─ data/

│  │  └─ games.json

│  └─ roms/

│

├─ lib/

│  ├─ main.dart

│  ├─ models/

│  │  └─ game_model.dart

│  ├─ screens/

│  │  ├─ splash_screen.dart

│  │  ├─ home_screen.dart

│  │  ├─ library_screen.dart

│  │  ├─ game_detail_screen.dart

│  │  ├─ play_screen.dart

│  │  ├─ import_rom_screen.dart

│  │  ├─ save_states_screen.dart

│  │  └─ settings_screen.dart

│  ├─ widgets/

│  │  ├─ game_card.dart

│  │  └─ app_button.dart

│  ├─ services/

│  │  ├─ game_service.dart

│  │  └─ emulator_service.dart

│  └─ routes/

│     └─ app_routes.dart

│

├─ emulator_web/

│  ├─ index.html

│  ├─ data/

│  └─ roms/

│

└─ pubspec.yaml

gba_flutter_app/

Đây là thư mục gốc của toàn bộ project.

assets/

Thư mục này chứa tài nguyên tĩnh dùng trong app.

assets/images/

Chứa ảnh của app, ví dụ:

- logo

- ảnh nền

- ảnh bìa game

- icon minh họa

Ví dụ:

- logo.png

- default_cover.png

assets/data/

Chứa dữ liệu mẫu dạng file.

assets/data/games.json

Dùng để lưu danh sách game mẫu.

Ví dụ:

- tên game

- thể loại

- file ROM

- ảnh bìa

File này giúp app hiển thị dữ liệu mà chưa cần database.

assets/roms/

Chứa file ROM .gba nếu muốn để ROM trực tiếp trong app.

Ví dụ:

- pokemon_emerald.gba

- metroid_fusion.gba

lib/

Đây là phần code Dart chính của Flutter app.

lib/main.dart

Đây là file chạy đầu tiên của ứng dụng.

Nó có nhiệm vụ:

- khởi động app

- gọi MaterialApp

- cấu hình route ban đầu

- gắn file app_routes.dart

lib/models/

Chứa các model dữ liệu.

lib/models/game_model.dart

Model đại diện cho một game.

Ví dụ nó sẽ có các thuộc tính:

- id

- title

- coverImage

- genre

- romPath

File này giúp chuyển dữ liệu từ JSON thành object Dart để dùng dễ hơn trong app.

lib/screens/

Chứa toàn bộ các màn hình của ứng dụng.

splash_screen.dart

Màn hình mở đầu.
Chức năng:

- hiện logo app

- chờ vài giây

- chuyển sang màn Home hoặc Onboarding

home_screen.dart

Màn hình chính.
Chức năng:

- hiển thị game nổi bật

- hiển thị game gần đây

- điều hướng sang Library, Settings, Import ROM

library_screen.dart

Màn hình thư viện game.
Chức năng:

- hiển thị danh sách tất cả game

- có thể có tìm kiếm hoặc lọc game

game_detail_screen.dart

Màn hình chi tiết game.
Chức năng:

- hiện ảnh game

- hiện tên game

- hiện thể loại

- nút Play

- nút Save States

play_screen.dart

Màn hình chơi game.
Chức năng:

- chứa WebView

- mở emulator_web/index.html

- truyền ROM tương ứng để EmulatorJS chạy

Đây là file quan trọng nhất của phần chơi game.

import_rom_screen.dart

Màn hình thêm ROM mới.
Chức năng:

- nhập thông tin game

- chọn file ROM

- thêm ROM vào danh sách

Nếu làm đơn giản, bạn có thể để mức mô phỏng giao diện và thêm dữ liệu mẫu.

save_states_screen.dart

Màn hình quản lý save state.
Chức năng:

- xem danh sách save

- load save

- xóa save

Ban đầu có thể làm giao diện trước, chưa cần lưu thật.

settings_screen.dart

Màn hình cài đặt.
Chức năng:

- bật tắt âm thanh

- đổi giao diện

- chỉnh một số thiết lập emulator hoặc app

lib/widgets/

Chứa các widget dùng lại nhiều lần.

game_card.dart

Widget hiển thị một game dưới dạng thẻ.

Ví dụ card gồm:

- ảnh bìa

- tên game

- thể loại

- nút bấm hoặc vùng click

Card này dùng ở:

- Home

- Library

app_button.dart

Nút bấm dùng chung toàn app.

Ví dụ:

- nút Play

- nút Import

- nút Save

lib/services/

Chứa phần xử lý nghiệp vụ, đọc dữ liệu, tạo link emulator.

game_service.dart

Service xử lý dữ liệu game.

Nhiệm vụ:

- đọc games.json

- parse JSON

- trả về danh sách GameModel

file này là cầu nối giữa dữ liệu và giao diện.

emulator_service.dart

Service xử lý phần emulator.

Nhiệm vụ:

- tạo link mở emulator

- xác định ROM nào sẽ được chạy

- hỗ trợ play_screen.dart

Ví dụ:
khi người dùng chọn Pokemon Emerald, service này có thể tạo URL:
index.html?rom=pokemon_emerald.gba

lib/routes/

Chứa cấu hình điều hướng màn hình.

app_routes.dart

Quản lý toàn bộ route của app.

Ví dụ:

- /

- /home

- /library

- /detail

- /play

- /settings

File này giúp app chuyển màn hình gọn hơn và dễ quản lý hơn.

emulator_web/

Đây là phần web chứa EmulatorJS.

Nó tách riêng với Flutter vì EmulatorJS là thư viện chạy trên nền web.

emulator_web/index.html

File quan trọng nhất của phần emulator.

Nhiệm vụ:

- nhúng EmulatorJS

- chỉ định core là GBA

- chỉ định ROM sẽ được load

- tạo vùng hiển thị game

Có thể hiểu:
đây là “màn hình máy GBA ảo” mà Flutter sẽ mở bằng WebView.

emulator_web/data/

Chứa các file của EmulatorJS.

Ví dụ:

- loader.js

- file script khác

- dữ liệu hỗ trợ emulator

Thư mục này thường lấy từ bộ EmulatorJS tải về.

emulator_web/roms/

Chứa ROM cho phần emulator.

Ví dụ:

- pokemon_emerald.gba

- mario_kart.gba

EmulatorJS sẽ load ROM từ đây khi mở game.

5. Luồng hoạt động của project theo cấu trúc này

Luồng cơ bản sẽ là:

Bước 1

App chạy từ main.dart

Bước 2

Vào splash_screen.dart

Bước 3

Chuyển sang home_screen.dart

Bước 4

home_screen.dart hoặc library_screen.dart gọi game_service.dart để lấy danh sách game từ games.json

Bước 5

Danh sách game hiển thị bằng game_card.dart

Bước 6

Người dùng bấm vào một game → mở game_detail_screen.dart

Bước 7

Người dùng bấm Play → play_screen.dart

Bước 8

play_screen.dart dùng emulator_service.dart để tạo thông tin ROM cần chạy

Bước 9

play_screen.dart mở emulator_web/index.html bằng WebView

Bước 10

index.html trong emulator_web dùng EmulatorJS để chạy ROM

# B.React Native

# 1. Mục tiêu của project

Project này gồm 2 phần chính:

- Expo app mobile: làm giao diện điện thoại, danh sách game, chi tiết game, điều hướng màn hình

- EmulatorJS: chạy giả lập GBA trong trang web, sau đó app Expo mở bằng WebView

Tức là app của bạn không tự viết máy giả lập GBA, mà:

- Expo / React Native quản lý giao diện

- EmulatorJS lo phần chạy ROM

# 2. Kế hoạch theo tuần

## Tuần 1: Nền tảng project + giao diện cơ bản

Mục tiêu

Hoàn thành bộ khung app Expo và các màn hình chính, chưa cần chạy game thật.

Việc cần làm

1. Tạo project Expo

- tạo project gba_expo_app

- cấu hình package.json

- cài các thư viện cần thiết:

  - expo

  - react-native

  - @react-navigation/native

  - @react-navigation/native-stack

  - react-native-screens

  - react-native-safe-area-context

  - react-native-webview

- chuẩn bị thư mục assets:

  - images

  - data

  - roms

2. Tạo cấu trúc thư mục

- src/models

- src/screens

- src/components

- src/services

- src/navigation

- src/data

- emulator_web

3. Tạo model game

- src/models/gameModel.js

- định nghĩa thông tin game như:

  - id

  - tên game

  - ảnh bìa

  - thể loại

  - tên file ROM

  - mô tả

4. Tạo dữ liệu mẫu

- src/data/games.json

- thêm vài game mẫu để hiển thị danh sách

5. Tạo điều hướng app

- src/navigation/AppNavigator.js

- khai báo các màn hình:

  - Splash

  - Home

  - Library

  - Detail

  - Play

  - Import ROM

  - Save States

  - Settings

6. Làm các màn hình giao diện cơ bản

- SplashScreen.js

- HomeScreen.js

- LibraryScreen.js

- GameDetailScreen.js

- SettingsScreen.js

7. Làm component dùng lại

- GameCard.js

- AppButton.js

Kết quả cuối tuần 1

App đã có thể:

- mở app

- đi từ Splash sang Home

- xem danh sách game

- bấm vào game để xem chi tiết

- chuyển giữa các màn hình

## Tuần 2: Đọc dữ liệu game + nhúng EmulatorJS

Mục tiêu

Làm phần quan trọng nhất: từ danh sách game bấm vào và mở được màn hình chơi game.

Việc cần làm

1. Viết service đọc game

- src/services/gameService.js

- đọc file games.json

- parse JSON thành danh sách game

2. Gắn dữ liệu thật vào Home và Library

- Home hiển thị game nổi bật hoặc game gần đây

- Library hiển thị toàn bộ danh sách game

3. Làm PlayScreen.js

- dùng react-native-webview

- mở trang emulator_web/index.html

4. Chuẩn bị thư mục emulator_web

- thêm file index.html

- thêm thư mục data của EmulatorJS

- thêm roms

5. Cấu hình index.html

- cấu hình core GBA

- cấu hình ROM cần load

- kiểm tra EmulatorJS load được ROM

6. Viết emulatorService.js

- tạo URL emulator theo game được chọn

- ví dụ:

  - game Pokemon → truyền ROM pokemon_emerald.gba

- service này giúp PlayScreen.js không bị viết cứng

7. Nối GameDetailScreen.js với PlayScreen.js

- từ màn chi tiết game

- bấm nút Play

- chuyển qua màn Play

- truyền thông tin ROM tương ứng

Kết quả cuối tuần 2

App đã có thể:

- đọc dữ liệu game từ JSON

- hiển thị game ra màn hình

- bấm Play

- mở emulator bằng WebView

- chạy được game GBA

## Tuần 3: Hoàn thiện chức năng phụ và tối ưu báo cáo

Mục tiêu

Bổ sung các phần hỗ trợ để project đầy đủ hơn, đẹp hơn, dễ demo hơn.

Việc cần làm

1. Làm ImportRomScreen.js

- giao diện thêm ROM

- có thể làm ở mức đơn giản:

  - nhập tên game

  - chọn file ROM hoặc giả lập thao tác import

- nếu chưa làm file picker thật thì có thể để mức mô phỏng giao diện

2. Làm SaveStatesScreen.js

- hiển thị danh sách save state

- trước mắt có thể là dữ liệu mẫu

- nếu muốn nâng cao thì lưu bằng local storage

3. Hoàn thiện SettingsScreen.js

- giao diện cài đặt:

  - âm thanh

  - theme

  - hiển thị nút điều khiển

  - đường dẫn ROM

4. Hoàn thiện giao diện

- chỉnh màu

- chỉnh khoảng cách

- bổ sung ảnh mặc định

- loading khi mở game

- empty state khi chưa có game

5. Kiểm tra luồng sử dụng

- Splash → Home

- Home → Library

- Library → Game Detail

- Game Detail → Play

- Home/Library → Settings

- Home/Library → Import ROM

- Game Detail → Save States

6. Viết README hoặc nội dung báo cáo

- mô tả chức năng từng màn hình

- giải thích cấu trúc project

- nêu công nghệ sử dụng:

  - Expo

  - React Native

  - React Navigation

  - WebView

  - EmulatorJS

  - JSON local data

Kết quả cuối tuần 3

App hoàn chỉnh ở mức đồ án:

- có giao diện

- có danh sách game

- có trang chi tiết

- có trang chơi game

- có import ROM

- có save states

- có settings

- có thể demo được luồng đầy đủ

# 3. Tóm tắt kế hoạch ngắn gọn theo tuần

Tuần 1

- tạo project Expo

- chia cấu trúc thư mục

- làm model

- làm dữ liệu mẫu

- làm giao diện các màn hình cơ bản

- làm navigation

Tuần 2

- đọc dữ liệu JSON

- hiển thị danh sách game

- nhúng EmulatorJS

- làm PlayScreen

- chạy ROM bằng WebView

Tuần 3

- làm import ROM

- làm save states

- làm settings

- hoàn thiện UI

- kiểm thử luồng

- chuẩn bị báo cáo

# 4. Cấu trúc file

gba_expo_app/

│

├─ assets/

│  ├─ images/

│  ├─ roms/

│

├─ src/

│  ├─ data/

│  │  └─ games.json

│  ├─ models/

│  │  └─ gameModel.js

│  ├─ screens/

│  │  ├─ SplashScreen.js

│  │  ├─ HomeScreen.js

│  │  ├─ LibraryScreen.js

│  │  ├─ GameDetailScreen.js

│  │  ├─ PlayScreen.js

│  │  ├─ ImportRomScreen.js

│  │  ├─ SaveStatesScreen.js

│  │  └─ SettingsScreen.js

│  ├─ components/

│  │  ├─ GameCard.js

│  │  └─ AppButton.js

│  ├─ services/

│  │  ├─ gameService.js

│  │  └─ emulatorService.js

│  └─ navigation/

│     └─ AppNavigator.js

│

├─ emulator_web/

│  ├─ index.html

│  ├─ data/

│  └─ roms/

│

├─ App.js

├─ package.json

└─ app.json